**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Красная Горка**

 **«Дорожная деятельность в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2014-2019 годы за 2016 год**

Муниципальная программа сельского поселения Красная Горка Самарской области «Дорожная деятельность в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2014-2019 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Главы сельского поселения Красная Горка от 01.08.2013 №40.

Целью муниципальной программы определено: развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Красная Горка, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Красная Горка.

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

В 2016 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по содержанию дорог местного значения;

- по поддержанию в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Содержание дорог местного значения» проведена отсыпка дорог местного значения в с.Семеновка и с.Красная Горка.

В целях обеспечения безопасности в зимний период на автодорогах общего пользования местного значения сельского поселения Красная Горка велась очистка дорог от снега.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы были приобретены и установлены дорожные знаки, а также разработан проект ОТД.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. **Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составило 100%.**

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2014-2019 годы за 2016 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения ( грейдирование улично-дорожной сети) | км | 22,46 | 22,46 | 100 | Акта выполненных работ  |
| 2. | Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | % | 27,66 | 27,66 | 100 | Акта выполненных работ  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)\*\* |  | - | - | 100 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016 году, согласно программных мероприятий, составил 1176000,0 рублей.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году составило – 993196,13 рублей, в том числе на:

- содержание дорог местного значения – 861196,13 рублей, разница с плановым финансированием составляет 182803,87 рублей, причиной отклонения является то, что в декабре планировалось выполнение больших объемов работ по очистке снега;

- поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки – 132000,0 рублей.

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2015 году выполнены в полной мере:

- снижена аварийность на дорогах.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

 1,0+1,0

R= \_\_\_\_2\_\_\_\_\_х 100%=118,3%

 993196,13

 1176000,0

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Красная Горка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 23.12.2013 №87, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 118,3% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Красная Горка продолжить реализацию муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Красная Горка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2014-2019 годы в 2017 году.

Глава сельского поселения

Красная Горка А.Е.Соколов